Товарищество собственников жилья «Комфорт»

План подготовки жилого фонда к работе в период 2022-2023гг.

Владимирская область, г. Радужный, 3 квартал, дом № 10

№ п/п	Наименование мероприятий	Объём работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Опрессовка системы отопления	По результатам осмотра	Май	Сантехник	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
2	Проверить состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции	По результатам осмотра	Июнь	Сантехник	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
3	Провести ревизию и ремонт запорной арматуры.	По результатам осмотра	Июнь- Август	Сантехник	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
4	Подготовка теплового контура жилого фонда к эксплуатации в зимних условиях	По результатам осмотра	Май- Сентябрь	Сантехник	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
5	Провести ревизию крышек ревизии.	По результатам осмотра	Июнь- Август	Сантехник	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов

№ п/п	Наименование мероприятий		Объём работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1	2		3	4	5	6
6	Гидровнематическая промывка системы отопления		По результатам осмотра	Июнь- Август	Сантехник	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
7	Запуск системы теплоснабжения		Согласно плана запуска	Сентябрь- Октябрь	Сантехник	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
8	Откачивание сточных вод в подвале		По факту	Январь- Декабрь	Сантехник	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
9	Очистка подвала от последствий выброса сточных вод		По факту	Январь- Декабрь	Сантехник	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
10	Замена шаровых вентилей на стояках в квартирах		По факту	Январь- Декабрь	Сантехник	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
11	Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, лифтовых холлов, коридоров, подвального помещения и технического этажа).		По результатам осмотра	Январь- Декабрь	Электрик	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
№ п/п		Наименование мероприятий	Объём работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1		2	3	4	5	6
12		Замена однофазных квартирных электросчётчиков	По факту поломки	Январь- Декабрь	Электрик	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
13		Окраска фасада цоколя, перил пандуса и входных дверей	По результатам осмотра	Июль- Сентябрь		По Договорам-подряда
14		Текущий ремонт лифта	Согласно графика лифтовой службы	Январь- Декабрь	Начальник цеха обслуживания лифтов	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт лифтового оборудования
15		Ремонт и утепление входных дверей, установка пружин, замена дверных приборов при необходимости	По результатам осмотра	Январь- Декабрь		По Договорам-подряда
16		Укрепление поручней на лестничных маршах	По результатам осмотра	Январь- Декабрь		По Договорам-подряда
17		Регулировка окон на лестнице	По результатам осмотра	Январь- Декабрь		По Договорам-подряда
18		Ремонт и окраска малых форм и игрового комплекса на детской площадке	По результатам осмотра	Июнь- Август		По Договорам-подряда
19		Ремонт отмостки	По результатам осмотра	Июнь- Сентябрь		По Договорам-подряда
№ п/п		Наименование мероприятий	Объём работ	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1		2	3	4	5	6
20		Очистка ливневых колодцев от мусора	По факту	Апрель- Октябрь	Работник по уборке придомовой территории	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
21		Очистка оконных приямков в подвал от мусора и растительности	По факту	Январь- Декабрь	Работник по уборке придомовой территории	Оплата работ согласно договоров на обслуживание и текущий ремонт жилых домов
22		Замена замков на почтовых ящиках	По факту	Январь- Декабрь		По Договорам-подряда
23		Оформление Паспорта готовности дома к зимнему периоду эксплуатации		Июнь- / Июль	Председатель правления ТСЖ
24		Косметический ремонт в подъезде	По результатам осмотра	Январь- Декабрь		По Договорам-подряда
25		Наклейка противоскользящих полос возле входных дверей	По результатам осмотра	Апрель - Сентябрь		По Договорам-подряда
26		Установка антимагнитных пломб на ИПУ в жилых помещениях		Январь- Декабрь	Председатель правления ТСЖ

Председатель правления ТСЖ М.М. Назаренко