Приложение №1 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «13» марта 2017 г. № 332

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории

муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области весной 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Кто выполняет | Кто контроли-рует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При подготовке к весеннему половодью |
|  | Организация взаимодействия заинтересован-ных организаций, контроль за ходом выполнения мероприятий «Плана…» | До завершения паводка | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Заслушивание оперативной комиссии по безаварийному пропуску весеннего половодья 2017 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области по мониторингу паводковой обстановки. | По мере необходи-мости | Председатель КЧС и ОПБ | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Работа со СМИ по информированию населения. | Постоянно | МКУ «УГОЧС» | Председа-тель КЧС и ОПБ |
|  | Контроль готовности системы оповещения и связи. | До 20.03 | ОАО «ГУС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Организация и проведение проверок готовности органов управления по делам ГО и ЧС объектов экономики к реагированию на возникновение ЧС. | До 20.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Проведение тренировок с личным составом МУП ВКТС на КНС – 49 и КНС – 38. | До 10.03 | МКУ «УГОЧС», МУП ВКТС | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Уточнение расчета сил и средств городского звена РСЧС, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС, связанных с паводком. | До 10.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Организация подготовки ливневых и канализационных стоков, а также проверка готовности и технического состояния водопропускных труб и автомобильных дорог к пропуску талых вод и очистка их от скопившегося мусора. | До 10.03 | МУП ВКТС, МКУ «Дорожник», управляющие организации | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Обеспечение готовности сил и средств городского звена РСЧС для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем. | Весь период | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Уточнение пунктов временного размещения населения при проведении эвакуации в период весеннего половодья. | До 10.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Принятие мер по предотвращению подмыва опор линий электроснабжения и связи, затоплению подстанций и повышению надежности энергоснабжения потребителей города. Проверка и обеспечение готовности к применению резервных и автономных источников питания, определение объектов, которые могут остаться без электроэнергии, планирование применения передвижных автономных источников питания. | До 10.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
|  | Проверка готовности запасов финансовых и материальных ресурсов, строительных материалов. | До 10.03 | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
| 2. В период весеннего паводка |
| 1. | Сбор информации об обстановке на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области и представление ее в ГУ МЧС по Владимирской области. | С 25.03 до окончания паводка | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
| 2. | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозах и прохождении весеннего половодья, принимаемых мерах для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, а также о правилах поведения на водных объектах в ходе весеннего половодья. | При подготовке и в период половодья | МКУ «УГОЧС» | Нач. МКУ «УГОЧС» |
| 3. | Контроль за качеством питьевой воды на территории города | Весь период | МКУ «ГКМХ» | Председа-тель МКУ «ГКМХ» |
| 4. | Подготовка материалов заседания КЧС и ОПБ. | По необхо-димости | Секретарь КЧС и ОПБ | Председа-тель КЧС и ОПБ |
| 3. После завершения весеннего паводка |
| 1. | Сбор отчетов с объектов экономики о прохождении паводка. | До 22.05 | КЧС и ОПБ города | Председа-тель КЧС и ОПБ |
| 2. | Подготовка итоговых документов о деятельности КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный в период паводка. | До 25.05 | Председатель КЧС и ОПБ | Председа-тель КЧС и ОПБ |

### Начальник  МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

А.И. Працонь

Приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от «13» марта 2017 г. № 332

### ОПЕРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2017 года

на территории  муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

| Председатель комиссии: | Колуков А.В. – заместитель главы администрации города по городскому хозяйству – председатель КЧС и ОПБ ЗАТО г. Радужный Владимирской области; |
| --- | --- |
| Зам. председателя комиссии - | Працонь А.И. – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области; |
| Члены комиссии: | Кожокин А.Н. –начальник МО МВД по ЗАТО г. Радужный (по согласованию); |
|  | Тузков И.С. – начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» (по согласованию); |
|  | Рудько С.В. – заместитель Генерального директора по техническому обеспечению ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию); |
|  | Горшкова О.М. – заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления ЗАТО г. Радужный Владимирской области; |
|  | Гуляев Е.Е. – секретарь комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Радужный Владимирской области. |

### Начальник  МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

А.И. Працонь