Приложение

к постановлению администрации

от  26.06.2019 г. № 853

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

«Приложение № 2

к подпрограмме

«Строительство, ремонт и реконструкция

автомобильных дорог общего пользования местного значения»

программы «Дорожное хозяйство и благоустройство

ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

ДОРОЖНАЯ КАРТА

основного мероприятия муниципальной подпрограммы «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

регионального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1. Основные положения

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной подпрограммы | Подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» |
| Наименование регионального проекта | Безопасные и качественные автомобильные дороги Владимирской области |
| Срок начала и окончания проекта | 03.12.2018 – 31.12.2024 |
| Ответственный за выполнение основного мероприятия | Заместитель начальника, главный инженер – Куриленко Александр Владимирович |
| Состав рабочей группы по выполнению основного мероприятия | Ведущий экономист – Дыбова Надежда Викторовна Экономист – Козлова Юлия Николаевна |
| Связь с государственными программами Владимирской области | Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 - 2025 годы. Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской области в 2014 - 2020 годах. |

2. Цели и целевые показатели основного мероприятия.

| Цель основного мероприятия | Увеличение к 2024 году доли автомобильных дорог, включенных в состав Владимирской городской агломерации до 88,01 %; Снижение к 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; Применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование наилучших технологий и материалов и контрактов на принципах контрактов жизненного цикла |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности дорожной сети автомобильных дорог муниципального образования, включенных в состав Владимирской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, % | основной | 59,39 | 31.12.2017 | 59,39 | 68,76 | 72,61 | 76,46 | 80,31 | 84,16 | 88,01 |
| 2. | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на автомобильных дорогах местного значения, % | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программы дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5. | Общая протяженность объектов муниципальной дорожной сети Владимирской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, км /год | аналитический | - | 31.12.2017 | 0 | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 0,7 | 1 |

3. Финансовое обеспечение реализации  основного мероприятия

| Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам, млн.рублей | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Бюджетные источники, тыс.руб. | Федеральный бюджет | 6 000,00 | 6 000,00* | 6 000,00* | 6 000,00* | 6 000,00* | 6 000,00* | 36 000,00 |
|  | Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 2 000,00 | 2 000,00* | 2 000,00* | 2 000,00* | 2 000,00* | 2 000,00* | 12 000,00 |
| Внебюджетные источники, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |

*При условии софинансирования из областного бюджета на 2020-2024г.г.

4. Участники  основного мероприятия

| № п/п | Роль в мероприятие | Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон, e-mail | Непосредственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ответственный за основное мероприятие | Куриленко А.В. | Заместитель начальника, главный инженер | 8 (49254) 3-63-10 mkudorozhnik@mail.ru | Толкачев В.Г. |
| 2 | Участник основного мероприятия | Дыбова Н.В. | Ведущий экономист | 8 (49254) 3-09-23 mkudorozhnik@mail.ru | Толкачев В.Г. |
| 3 | Участник основного мероприятия | Козлова Ю.Н. | Экономист | 8 (49254) 3-63-11 mkudorozhnik@mail.ru | Толкачев В.Г. |

5. Дополнительные и обосновывающие материалы (+Картографические материалы)

Программа дорожной деятельности ЗАТО г.Радужный реализуется в целях достижения показателей, установленных в пункте 8 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. № 204, в том числе предусматривает:

- фиксацию дорожной сети ЗАТО г.Радужный;

- формирование пообъектных планов работ по годам;

- проведение дорожных работ в целях достижения всех целевых показателей;

- плановые значения всех целевых показателей по годам;

- проведение работ по инструментальной диагностике.

Приведение автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и дорожной сети городских агломераций в нормативное состояние будет осуществляться с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».

Выполнение мероприятий, способствующих ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, планируется осуществлять в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

подпрограмма «Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»

К таким мероприятиям относятся:

обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счёт совмещения всех расположенных в населённых пунктах наземных пешеходных переходов с искусственными неровностями;

строительства внеуличных пешеходных переходов, либо обустройства регулируемых пешеходных переходов на многополосных автомобильных дорогах;

обеспечения дублирования дорожных знаков «Пешеходный переход» над проезжей частью автомобильных дорог вне населённых пунктов и магистральных дорог в населённых пунктах;

применение удерживающих пешеходных ограждений в местах несанкционированного перехода проезжей части, расположений образовательных организаций и мест массового притяжения граждан;

обеспечение видимости транспортных средств и пешеходов в ночное время, в том числе за счёт устройства наружного освещения в населённых пунктах, в пределах транспортных развязок, пешеходных переходов, в местах расположения остановок общественного транспорта и на аварийно-опасных участках;

обустройство кривых малого радиуса, участков с несоответствующими дорожными знаками, направляющими устройствами и (или) сигнальными столбиками, обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки, и использование желтой разметки на двух- и трёхполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения;

разделение встречных (на многополосных дорогах) и пересекающихся потоков транспортных средств путём применения дорожных ограждений (в том числе тросовых) и направляющих устройств, строительство разноуровневых транспортных развязок и железнодорожных переездов, введение светофорного регулирования в сложных транспортных узлах и пересечений с круговым движением;

6. План по реализации основного мероприятия

(Указываются все мероприятия из регионального проекта, в которых предусмотрено участие ОМСУ)

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. | Определение участков дорожной сети местного значения ЗАТО г.Радужный, которые должны быть приведены в нормативное состояние | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Куриленко А.В. | Региональный проект сформирован с учетом методических рекомендаций |
| 2. | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах |
| 3. | С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г.Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта | 01.01.2019 | 17.03.2019 | Куриленко А.В. | Заключены соглашения |
| 4. | Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год | 17.03.2019 | 31.05.2019 | Куриленко А.В. | Отчет о заключении контрактов |
| 5. | Администрацией Владимирской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Владимирской области | 31.05.2019 | 01.07.2019 | Куриленко А.В. | Утвержденная скорректированная программа |
| 6. | Во Владимирской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренные региональным проектом в 2019 году, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Куриленко А.В. | Подписанные с обеих сторон соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов |
| 7. | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах |
| 8. | С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г.Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта | 01.02.2020 | 17.02.2020 | Куриленко А.В. | Заключенные соглашения |
| 9. | Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2020 год | 17.02.2020 | 01.04.2020 | Куриленко А.В. | Отчет о заключении контрактов |
| 10. | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Куриленко А.В. . | Отчет о достижении показателей в результате реализации мероприятий |
| 11. | С Департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации области заключено соглашение о предоставлении администрации ЗАТО г.Радужный иного межбюджетного трансферта с целью реализации мероприятий регионального проекта | 01.02.2021 | 17.02.2021 | Куриленко А.В. | Заключенные соглашения |
| 12. | Участником муниципального проекта обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год | 17.02.2021 | 01.04.2021 | Куриленко А.В. | Отчет о заключении контрактов |
| 13. | Владимирской областью обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах |
| 14. | Владимирской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период | 01.09.2022 | 15.12.2022 | Куриленко А.В. | Согласованный и утвержденный региональный проект |
| 15. | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2023 | 01.12.2023 | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах |
| 16. | На сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО г.Радужный, выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2024 | 01.12.2024 | Куриленко А.В. | Отчет о выполненных работах |
| 17. | Расширение практики применения контрактов жизненного цикла | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Куриленко А.В. | Отчет о заключении необходимого числа контрактов на принципах КХЖ в соответствии с целевыми показателями муниципального проекта |
| 18. | Расширение практики применения наилучших технологий, материалов и технологических решений | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Куриленко А.В. | Отчет о заключении необходимого числа контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения в соответствии с целевыми показателями муниципального проекта |

# Footnotes

Процент устанавливается муниципальным образованием, но не менее уровня, установленного Региональным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги Владимирской области»