Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от  28  апреля 2016 г. № 689___

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории городских лесов

ЗАТО г.Радужный в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Сумма (руб) | Источник финансирования | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вырубка мелколесья и кустарника с внешней стороны ограждений технологических площадок СП-4А, СП-13А, СП-22, СП-13. | МКУ «ГКМХ» |  | 263,000 тыс.руб | Смета имеется |  |
| 2. | Обследование территории городских лесов на предмет выявления наиболее пожароопасных участков, наличия сухостойной и ветровальной древесины, прохождения лесных автомобильных дорог, определения состояния межквартальных просек | МКУ «УГОЧС», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ» | до 15.05.16. | 0,0 |  |  |
| 3 | Изготовление средств наглядной противопожарной пропаганды: аншлаги | МБУК «ПКиО» МКУ «ГКМХ» | до 15.05.16 |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Сумма (руб) | Источник финансирования | Приме-чание |
| 4. | Создание минерализованных полос по кромке лесного массива, примыкающего к застроенной части 1 и 3 кварталов ЗАТО г.Радужный | МКУ «Дорожник», МКУ «УГОЧС», | до 30.05.16 |  |  |  |
| 5. | Уход за созданными минерализованными полосами в течение пожароопасного периода | МКУ «Дорожник» | в течение пожароопас-ного периода | 0,0 |  |  |
| 6. | Уборка сухостойной и ветровальной древесины, в том числе: | МБУК «ПКиО» МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ»; | до 15.05.16 |  | . |  |
| 6.1. | - в лесопарковой зоне |  |  |  |  |  |
| 6.2. | - зоне расположения котельной, УВС-3 подъема, ТП-110 | ЗАО «Радугаэнерго» | до 15.05.16 |  | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 7. | Осмотр (при необходимости ремонт) подъездных путей к ливневым очистным сооружениям (ЛОС) в лесопарковой зоне для обеспечения подъезда автомобилей для забора воды | МКУ «УГОЧС», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ» | до 15.05.16 | 0,0 |  |  |
| 8. | Осмотр (при необходимости ремонт) подъездных путей к пожарному водоему в 10 квартале возле ОССГ для обеспечения подъезда большегрузных автомобилей для забора воды |  | до 15.05.16 |  |  |  |
| 9. | Осмотр (при необходимости ремонт) дополни-тельных пожарных водоемов в непосредственной близости к лесному массиву: - демонтированный «Онкодиспансер» в 3 квартале; - в районе ГСК-6. |  | до 15.05.16 |  |  |  |
| 10. | Осмотр (при необходимости очистка) от кустарника и мелколесья охранной зоны ЛЭП 110 кВ | ЗАО «Радугаэнерго» | до 30.05.16 | 0,0 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 11. | Осмотр (при необходимости очистка) противопожарного разрыва шириной не менее 50 м от объектов жизнеобеспечения города, в том числе: |  | до 30.05.16 |  |  |  |
| 11.1. | - котельная, артезианские скважины, УВС-3 подъема, ТП-110, ЦРП-7, 8, 9, ЦТП-1, ЦТП-36 | ЗАО «Радугаэнерго» |  |  | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 11.2. | - КНС-38, КНС-50, КНС-49, КНС-52, ДНС-68 | МУП «ВКТС» |  |  | Средства МУП «ВКТС» |  |
| 12. | Создание противопожарного разрыва шириной не менее 15 м от зданий и сооружений: |  | 03.06.15 г. |  |  |  |
| 12.1. | - очистных сооружений северной группы | МУП «ВКТС» |  |  | Средства МУП «ВКТС» |  |
| 12.2. | - автотранспортного предприятия | МУП «АТП» | 03.06.15 г. |  | Средства МУП «АТП» |  |
| 12.3. | -ГСК-6,ГСК-9,БСК-1 | ГСК-6, ГСК-9, БСК-1 |  |  | Средства организации |  |
| 12.4. | - автостоянок в 1 и 3 кварталах | МФСПН, ИП Комаров В.Ю. |  |  | Средства организации |  |
| 12.5. | - ООО «Бона-Сервис» в 1 квартале | ООО «Бона-Сервис» |  |  | Средства организации |  |
| 13. | Очистка от кустарника и мелколесья магистральной теплосети от котельной в квартале 13/20 до ЦТП-3 | ЗАО «Радугаэнерго» | 03.06.15 г. |  | Средства организации |  |
| 14. | Очистка от кустарника и мелколесья территории, примыкающей к территории ПУ-14, ЗАО «Электон» в 17 квартале | ГБОУ СПО ВО «ВТК», ЗАО «Электон» | 03.06.15 г. |  | Средства организаций |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Сумма (руб) | Источник финансирования | Приме-чание |
| 15. | Очистка территории, прилегающей к ГСК №№ 1, 2, 3, 4, «Автомобилист» от кустарника, мелколесья, легковоспламеняющихся предметов и веществ | ГСК№№ 1,2,3,4, «Автомобилист» | 03.06.16 г. |  | Средства организаций |  |
| 16. | Устройство противопожарных шлагбаумов в местах прохождения лесных автомобильных дорог, | МУП «Благоустройство» | 15.05.16 г. |  | Средства организации |  |
| 17. | Подготовка и содержание в готовности грузовых автомобилей с цистернами для подвоза воды | МКУ «Дорожник», МУП «ВКТС» | в течение пожароопас-ного периода | 0,0 | Средства организации |  |
| 18. | Обустройство наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесном массиве | МБУК «ПКиО» | в течение пожароопас-ного периода |  | Средства организации |  |