Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от  9  апреля 2018 г. № 535___

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории городских лесов

ЗАТО г.Радужный в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Сумма (руб) | Источник финансирования | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование территории 1,3,9 кварталов на предмет выявления наиболее опасных деревьев | МКУ «ГКМХ» МКУ «Дорожник» МУП «ЖКХ» | до 15.05.2018 |  |  |  |
| 2. | Обследование территории городских лесов на предмет выявления наиболее пожароопасных участков, наличия сухостойной и ветровальной древесины, прохождения лесных автомобильных дорог, определения состояния межквартальных просек | МКУ «УГОЧС», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ» | до 15.05.18. |  |  |  |
| 3 | Создание минерализованных полос по кромке лесного массива, примыкающего к застроенной части 1 и 3 кварталов ЗАТО г.Радужный | МКУ «Дорожник», МКУ «УГОЧС», МКУ «ГКМХ» | до 30.05.18 |  | Средства организации |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Сумма (руб) | Источник финансирования | Приме-чание |
| 4. | Уход за созданными минерализованными полосами в течение пожароопасного периода | МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ» | в течение пожароопас-ного периода |  | Средства организации |  |
| 5. | Уборка сухостойной и ветровальной древесины, в том числе: | МБУК «ПКиО» МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ» МУП «ЖКХ» | до 15.05.18 |  | Средства организации |  |
| 5.1. | - в лесопарковой зоне |  |  |  |  |  |
| 5.2. | - зоне расположения котельной, УВС-3 подъема, ТП-110 | ЗАО «Радугаэнерго» | до 15.05.18 |  | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 6. | Осмотр (при необходимости ремонт) подъездных путей к ливневым очистным сооружениям (ЛОС) в лесопарковой зоне для обеспечения подъезда автомобилей для забора воды | МКУ «УГОЧС», ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» МКУ «Дорожник» МКУ «ГКМХ» | до 15.05.18 |  |  |  |
| 7. | Осмотр (при необходимости ремонт) подъездных путей к пожарному водоему в 10 квартале возле ОССГ для обеспечения подъезда большегрузных автомобилей для забора воды |  | до 15.05.18 |  |  |  |
| 8. | Осмотр (при необходимости ремонт) дополни-тельных пожарных водоемов в непосредственной близости к лесному массиву: - демонтированный «Онкодиспансер» в 3 квартале; - в районе ГСК-6. |  | до 15.05.18 |  |  |  |
| 9. | Осмотр (при необходимости очистка) от кустарника и мелколесья охранной зоны ЛЭП 110 кВ | ЗАО «Радугаэнерго» | до 30.05.18 |  | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 10. | Очистка от кустарника и мелколесья магистральной теплосети от котельной в квартале 13/20 до ЦТП-3 | ЗАО «Радугаэнерго» | 03.06.18 г. |  | Средства организации |  |
| 11. | Устройство противопожарных шлагбаумов в местах прохождения лесных автомобильных дорог | МУП «Благоустройство» МКУ «Дорожник», МБУК «ПКиО» | 15.05.18 г. |  | Средства организации |  |
| 12. | Подготовка и содержание в готовности грузовых автомобилей с цистернами для подвоза воды | МКУ «Дорожник», МУП «ВКТС» | в течение пожароопас-ного периода |  | Средства организации |  |
| 13. | Обустройство наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесном массиве | МБУК «ПКиО» | в течение пожароопас-ного периода |  | Средства организации |  |