Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный

от «30» апреля 2014 г. № 531

План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории городских лесов

ЗАТО г.Радужный в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Сумма (руб) | Источник финансирования | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание постоянно действующего оперативного штаба по предупреждению и ликвидации пожаров на территории ЗАТО г.Радужный | Заместитель главы администрации города по город-скому хозяйству | 24.04. 14 г. | 0,0 |  |  |
| 2. | Обследование территории городских лесов на предмет выявления наиболее пожароопасных участков, наличия сухостойной и ветровальной древесины, прохождения лесных автомобильных дорог, определения состояния межквартальных просек | МКУ «УГОЧС», СПЧ № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России», МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ» | 19.04.14 г. | 0,0 |  |  |
| 3. | Контролируемое выжигание сухого напочвенного покрова на территории наиболее пожароопасных участках | МКУ «УГОЧС», СПЧ № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» | сразу после схода снежного покрова и подсыхания почвы | 0,0 |  |  |
| 4. | Создание минерализованной полосы в северной части по границе ЗАТО г.Радужный и Судогодского района шириной не менее 2 м по кромке леса: опашка от КПП на въезде в город до биопрудов очистных сооружений северной группы | МКУ «Дорожник», МКУ «УГОЧС», МКУ «ГКМХ» | 15.08. 14 г. | 100,0 | Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» П. 2.2. Лесоз. работы. Создание новых и обновление существующих минерализо-ванных полос по кромке лесного массива, примыкающего к застроенной части 1,3,9,10,7/1,7/2 кварталов ЗАТО г. Радужный МКУ «ГКМХ»; МКУ «Дорожник» |  |
| 5. | Создание минерализованных полос по кромке лесного массива, примыкающего к застроенной части 1 и 3 кварталов ЗАТО г.Радужный | МКУ «Дорожник», МКУ «УГОЧС», МКУ «ГКМХ» | 15.08. 14 г. |  |  |  |
| 6. | Уход за созданными минерализованными полосами в течение пожароопасного периода | МКУ «Дорожник» | в течение пожароопас-ного периода |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Сумма (руб) | Источник финансирования | Приме-чание |
| 7. | Уборка сухостойной и ветровальной древесины, в том числе: | МКУ «ГКМХ»; МКУ «Дорожник» | 15.05. 14 г. | 111,5 | Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» П.2.1. Уборка сухостоя и ветровальной древесины в парковой зоне и застроенной части города (1,3,9,10) квартал. |  |
| 7.1. | - в лесопарковой зоне |  |  |  |  |  |
|  | - в застроенной зоне |  |  |  |  |  |
| 7.2. | - зоне расположения котельной, УВС-3 подъема, ТП-110 | ЗАО «Радугаэнерго» |  |  | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 8. | Осмотр (при необходимости ремонт) подъездных путей к ливневым очистным сооружениям (ЛОС) в лесопарковой зоне для обеспечения подъезда большегрузных автомобилей для забора воды | МКУ «ГКМХ», МКУ «УГОЧС», СПЧ № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» МКУ «ГКМХ», МКУ «УГОЧС», СПЧ № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» | 03.06. 14 г. | 36,9 | Подпрограмма «Городские леса ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 годы» П. 1.3. Обустройство существующих противопожарных водоемов и подъездных путей к ним МКУ «ГКМХ» |  |
| 9. | Осмотр (ремонт) подъездных путей к пожарному водоему в 10 квартале возле ОССГ для обеспечения подъезда большегрузных автомобилей для забора воды |  | 03.06. 14 г. |  |  |  |
| 10. | Осмотр (при необходимости ремонт) дополнительных пожарных водоемов в непосредственной близости к лесному массиву: - демонтированный «Онкодиспансер» в 3 квартале; - в районе ГСК-6. |  | 03.06. 14 г. |  |  |  |
| 11. | Осмотр (при необходимости очистка) от кустарника и мелколесья охранной зоны ЛЭП 110 кВ | ЗАО «Радугаэнерго» | 15.05. 14 г. | 0,0 | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 12. | Осмотр (при необходимости очистка) противопожарного разрыва шириной не менее 50 м от объектов жизнеобеспечения города, в том числе: |  | 03.06. 14 г. |  |  |  |
| 12.1. | - котельная, артезианские скважины, УВС-3 подъема, ТП-110, ЦРП-7, 8, 9, ЦТП-1, ЦТП-36 | ЗАО «Радугаэнерго» |  |  | Средства ЗАО «Радугаэнерго» |  |
| 12.2. | - КНС-38, КНС-50, КНС-49, КНС-52, ДНС-68 | МУП «ВКТС» |  |  | Средства МУП «ВКТС» |  |
| 13. | Создание противопожарного разрыва шириной не менее 15 м от зданий и сооружений: |  | 04.06. 14 г. |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Сумма (руб) | Источник финансирования | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | - очистных сооружений северной группы | МУП «ВКТС» |  |  | Средства МУП «ВКТС» |  |
| 13.2. | - автотранспортного предприятия | МУП «АТП» | 04.06. 14 г. |  | Средства МУП «АТП» |  |
| 13.3. | -ГСК-6,ГСК-9,БСК-1 | ГСК-6, ГСК-9, БСК-1 |  |  | Средства организации |  |
| 13.4. | - автостоянок в 1 и 3 кварталах | МФСПН, ИП Комаров В.Ю. |  |  | Средства организации |  |
| 13.5. | - ООО «Бона-Сервис» в 1 квартале | ООО «Бона-Сервис» |  |  | Средства организации |  |
| 14. | Очистка от кустарника и мелколесья магистральной теплосети от котельной в квартале 13/20 до здания МИнБ в 9 квартале | ЗАО «Радугаэнерго» | 05.06. 14 г. |  | Средства организации |  |
| 15. | Очистка от кустарника и мелколесья территории, примыкающей к территории ПУ-14, ЗАО «Электон» в 17 квартале | ПУ-14, ЗАО «Электон» | 14.06. 14 г. |  | Средства организаций |  |
| 16. | Разработка и утверждение маршрутов и графика патрулирования территории городских и федеральных лесов в течение пожароопасного периода | МКУ «УГОЧС», СПЧ № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» | 10.05. 14 г. | 0,0 |  |  |
| 17. | Создание оперативных команд пожаротушения | МУП «ЖКХ», МУП «ВКТС», ФКП «ГЛП Радуга», ЗАО «Радугаэнерго» | 15.05. 14 г. | 0,0 |  |  |
| 18. | Очистка территории, прилегающей к ГСК №№ 1, 2, 3, 4, «Автомобилист» от кустарника, мелколесья, легковоспламеняющихся предметов и веществ | ГСК№№ 1,2,3,4, «Автомобилист» | 03.06. 14 г. |  | Средства организаций |  |
| 19. | Патрулирование территории городских лесов в течение пожароопасного периода в соответствии с утвержденными маршрутами | МКУ «УГОЧС», СПЧ № 2 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС России» | в течение пожароопас-ного периода | 0,0 |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Сумма (руб) | Источник финансирования | Приме-чание |
| 20. | Устройство противопожарных шлагбаумов в местах прохождения лесных автомобильных дорог, | МУП «Благоустройство» | 15.05. 14 г. |  | Средства организации |  |
| 21. | Подготовка и содержание в готовности грузовых автомобилей с цистернами для подвоза воды | МКУ «Дорожник», МУП «ВКТС» | в течение пожароопас-ного периода | 0,0 | Средства организации |  |
| 22. | Обустройство наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесном массиве | МБУК «ПКиО» | в течение пожароопас-ного периода |  | Средства организации |  |
| 23. | Оборудование емкостей АЗС расположенных в 17 квартале устройством для заправки пожарных машин водой | МКУ «УГОЧС», МКУ «ГКМХ» | 20.06. 14 г. | 0,0 |  |  |