Приложение

к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от «07» ноября 2023г. №1482

(в ред. от «02» февраля 2024г. № 136

в ред. от «25» марта 2024г. № 381

в ред. от «23» октября 2024 г. № 1378

в ред. от «08» ноября 2024 г. № 1470

в ред. от «27» декабря 2024 г. № 1732

в ред. от «27» февраля 2025 г. № 236

в ред. от «23» июля 2025 г. № 886

в ред. от «21» октября 2025 г. № 1388

в ред. от «30» декабря 2025 г. № 1776;

в ред. от «30» января 2026 № 137;

в ред. от «19» июня 2026 № 778)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Стратегические приоритеты и оценка текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния в сфере информатизации

Основные направления деятельности муниципальной власти Российской Федерации по развитию информационного общества определены в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Президентом России 09.05.2017 №203, государственной программе Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №313 и Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Владимирской области, утвержденной распоряжением Губернатора Владимирской области от 31.08.2022 №215-рг. Развитие элементов информационного общества и электронного правительства региона предусмотрено постановлением Губернатора области от 07.04.2014г. №338 «О  государственной программе Владимирской области «Информационное общество».

Также в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» установлены следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальной цели «Цифровая трансформация» к 2030 году:

- достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;

- увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов;

- рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов;

- увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

1.1. Достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления.

Информационное общество характеризуется ростом объема и значения информации в общественной жизни и экономике, созданием информационного пространства, обеспечивающего доступ к всевозможным информационным ресурсам и эффективное информационное взаимодействие людей.

Постоянно увеличивается количество государственных информационных систем (далее — ГИС), с которыми во исполнении законодательства необходима постоянная интеграция.

Так же для корректной работы и соблюдения законодательства Российской Федерации работникам органа местного самоуправления предоставлен доступ к информационно-справочным правовым системам.

Компьютерная техника, необходимая для работы специалистов с целью выполнения новых мероприятий в сфере Информатизации, постоянно требует обновления.

Официальный сайт муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области в полной мере обеспечивает доступность к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». На сайте широко освещаются все прошедшие мероприятия с предоставлением фото- и видео- отчётов. Ежедневно происходит наполнение официального сайта необходимой документацией с соблюдением сроков. Публикуются нормативно-правовые акты органа местного самоуправления. Так же на официальном сайте размещена информация: о структурных подразделениях и подведомственных организациях Администрации; необходимая справочная информация, включая телефоны экстренных служб, расписание движения транспорта и архивы печатных изданий; история города; информация о муниципальных услугах и способах их получения.  Что в свою очередь приводит к увеличению объемов резервного хранилища информации, размещаемой на официальном сайте.

1.2. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» функционирует система межведомственного электронного взаимодействия (далее — СМЭВ), благодаря которой происходит оказание государственных и муниципальных услуг в электронной форме. А так же предоставляется информация по различным видам запросов.

С целью предоставления жителям города муниципальных и государственных услуг в электронном виде в Администрации был создан центр обслуживания населения, выполняющий функции регистрации в единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА), подтверждения и восстановления учетной записи в ЕСИА.

1.3. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов.

На территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области успешно осуществляют свою деятельность 3 (три) провайдера по предоставлению доступа в интернет населению.

В рамках данного целевого показателя необходимо повышать качество широкополосного доступа к сети Интернет для работников Администрации, подведомственных учреждений и организаций.

1.4. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017г. №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», приказом Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 04.07.2018г. № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» (далее – Методические рекомендации), распоряжением Губернатора Владимирской области от 21.10.2019г. №865-р «О переходе на использование отечественного офисного программного обеспечения» необходимо обеспечить переход на использование отечественного офисного программного обеспечения в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Всё это является необходимым условием для выполнения требований законодательства и решения новых задач в сфере информатизации для достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация».

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

С учетом положений стратегического планирования определены приоритеты и цели Программы:

Приоритеты программы:

- создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

- обеспечение открытости и  100% доступности официального сайта органов местного самоуправления;

- повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного;

- 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой;

- обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем;

- бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления;

- обеспечение 100% доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений;

- комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации.

Цели Программы:

1. увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, оказываемых населению;

2. обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет;

3. обеспечение органа местного самоуправления лицензионным общесистемным и прикладным программным обеспечением, учитывая необходимость увеличения вложений в отечественные решения;

4. повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение органа местного самоуправления современными компьютерными технологиями;

5. повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления;

6. обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью;

7. повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет работников органа местного самоуправления;

8. соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире.

3. Задачи муниципального управления и обеспечения безопасности жителей города муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Для достижения целей Программы необходимо обеспечить выполнение следующих задач:

1) Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

2) Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

3) Развитие технической и технологической основы становления информационного общества;

4) Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.

Достижение целей и задач муниципальной программы характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):

1. Доля структурных подразделений Администрации города и СНД, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) со скоростью не менее 30 Мбит/с.

2. Обеспеченность рабочих мест средствами вычислительной техники.

3. Доля автоматизированных рабочих мест (далее - АРМ), на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям.

4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ.

5. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения.

Сроки реализации Программы 2024 – 2030 годы, этапы реализации не предусмотрены.

ПАСПОРТ

муниципальной  программы «Информатизация

на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Олесиков Сергей Сергеевич, заместитель главы администрации города, руководитель аппарата |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Цветкова Елена Евгеньевна, начальник информационно-компьютерного отдела |
|  | - Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - СНД); - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - КУМИ); - Финансовое управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Финансовое управление); - Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – Управление образования). |
| Период реализации | 2024-2030 гг |
| Цели муниципальной программы | 1. увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, оказываемых населению; 2. обеспечение максимальной доступности к информации о деятельности органа местного самоуправления в сети Интернет; 3. обеспечение органа местного самоуправления лицензионным общесистемным и прикладным программным обеспечением, учитывая необходимость увеличения вложений в отечественные решения; 4. повышение уровня развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение органа местного самоуправления современными компьютерными технологиями; 5. повышение уровня правовой грамотности работников органа местного самоуправления; 6. обеспечение органа местного самоуправления телефонной связью; 7. повышение качества широкополосного доступа к сети Интернет работников органа местного самоуправления; 8. соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие угрозам, возникающим в современном мире. |
| Направления (подпрограммы) | - |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Объем финансирования на весь период реализации Программы составляет 12 432,01148 тыс. руб., в том числе: 2024 г. - 3 059,00768 тыс. руб. 2025 г. - 2 850,77269 тыс. руб. 2026 г. - 3 050,07011 тыс. руб. 2027 г. - 1 704,84000 тыс. руб. 2028 г. - 1 767,32100 тыс. руб. 2029 г. - 0 000,00000 тыс. руб. 2030 г. - 0 000,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, направленные на достижение национальных целей, а также на показатели, направленные на достижение общественно значимых результатов и задач (связь с соответствующими указанными целями показателями), обеспечение безопасности населения | В рамках национальной цели "Цифровая трансформация"в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»: - достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления; - увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; - рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; - увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм-ия | Базовое значение | Период, год |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Повышение качества жизни граждан на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий; Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления; Повышение эффективности муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий, соблюдение требований по защите информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля структурных подразделений Администрации и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 30 Мбит/с | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела | рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов | ГАС Управление |
| 2 | Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела | достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления | ГАС Управление |
| 3 | Доля АРМ, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | - | Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела |  | ГАС Управление |
| 4 | Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ | % | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | - | Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела | увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года | ГАС Управление |
| 5 | Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения | % | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | - | Цвектова Е.Е., начальник инф.-комп.отдела |  | ГАС Управление |

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Направления муниципальной программы "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |  |  |  |
| 1. Мероприятия муниципальной программы, реализуемые в составе региональных и/или федеральных проектов, ОТСУТСТВУЮТ. |  |  |  |
| 2. Муниципальный проект, не входящий в состав региональных и/или федеральных проектов, ОТСУТСТВУЕТ. |  |  |  |
| 3. Ведомственный проект ОТСУТСТВУЕТ. |  |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий "Информатизация" |  |  |  |
| Ответственное структурное подразделение: информационно-компьютерный отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |
| 1 | Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий | Создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг | - |
| 2 | Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий | Обеспечение открытости и 100% доступности официального сайта органов местного самоуправления | - |
| 3 | Развитие технической и технологической основы становления информационного общества | - повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного; - 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой; - обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем; - бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления; - обеспечение 100% доступа органов местного самоуправления к сети Интернет. | Показатель №1. Доля структурных подразделений Администрации и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 30 Мбит/с Показатель №2. Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники Показатель №4. Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ Показатель №5. Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе | Комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации | Показатель №3. Доля АРМ, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям |
| 5. Структурные элементы, не входящие в направления(подпрограммы), ОТСУТСТВУЮТ. |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

"Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  |  | 3059,00768 | 2850,77269 | 3050,07011 | 1704,84000 | 1767,32100 | 0,00000 | 0,00000 | 12432,01148 |
| 1 | Муниципальная программа "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области"; источник финансирования: городской бюджет муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области | 70104100540120250244 | 729,02854 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 729,02854 |
|  |  | 70104100540120260244 | 12,30000 | 32,82500 | 20,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,42500 |
|  |  | 70104100540120270244 | 33,44147 | 153,19000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 216,63147 |
|  |  | 70104100540120290244 | 3,90735 | 5,59273 | 9,00000 | 1,68200 | 1,68200 | 0,00000 | 0,00000 | 21,86408 |
|  |  | 70104100540120300244 | 57,52999 | 57,96000 | 62,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 177,48999 |
|  |  | 70104100540120310244 | 1,99000 | 1,89000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,88000 |
|  |  | 70204100540120240244 | 109,85280 | 100,92120 | 109,40326 | 105,00000 | 105,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 530,17726 |
|  |  | 70204100540120250244 | 0,00000 | 243,89000 | 246,00000 | 246,00000 | 246,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 981,89000 |
|  |  | 70204100540120260244 | 62,64750 | 78,99800 | 152,00000 | 152,00000 | 152,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 597,64550 |
|  |  | 70204100540120270244 | 299,51747 | 191,00000 | 116,00000 | 116,00000 | 116,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 838,51747 |
|  |  | 70204100540120280244 | 231,00000 | 277,20000 | 297,00000 | 297,00000 | 297,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1399,20000 |
|  |  | 70204100540120290244 | 244,57547 | 270,80604 | 299,59674 | 304,00000 | 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1422,97825 |
|  |  | 70204100540120300244 | 106,74000 | 130,90800 | 148,00000 | 148,00000 | 148,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 681,64800 |
|  |  | 70204100540120310244 | 360,80400 | 266,99390 | 189,12011 | 173,00000 | 233,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1222,91801 |
|  |  | 76704100540120240244 | 146,04360 | 147,72960 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 443,77320 |
|  |  | 76704100540120260244 | 41,46500 | 52,87000 | 106,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,83500 |
|  |  | 76704100540120270244 | 67,20000 | 303,33368 | 134,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 504,92368 |
|  |  | 76704100540120290244 | 31,94246 | 31,16672 | 39,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 103,03918 |
|  |  | 76704100540120300244 | 34,54000 | 41,18000 | 42,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 117,85000 |
|  |  | 76704100540120310244 | 14,50000 | 13,27000 | 16,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,77000 |
|  |  | 77004100540120240244 | 125,70480 | 147,72960 | 156,55000 | 156,55000 | 156,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 743,08440 |
|  |  | 79204100540120260244 | 253,32000 | 212,82100 | 306,75000 | 5,60800 | 8,08900 | 0,00000 | 0,00000 | 786,58800 |
|  |  | 79204100540120270244 | 18,78000 | 17,26900 | 325,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 361,54900 |
|  |  | 79204100540120290244 | 28,53723 | 26,54822 | 39,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 94,78545 |
|  |  | 79204100540120300244 | 37,44000 | 37,99000 | 42,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 117,63000 |
|  |  | 79204100540120310244 | 6,20000 | 6,69000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22,89000 |

Паспорт комплекса процессных мероприятий "Информатизация"

1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации (муниципальное учреждение, организация) | Информационно-компьютерный отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее - ИКО) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм-ия | Базовое значение | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Доля структурных подразделений Администрации и СНД, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не менее 30 Мбит/с | % | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | ИКО | ГАС Управление |
| 2 | Обеспеченность рабочих мест современными средствами вычислительной техники | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ИКО | ГАС Управление |
| 3 | Доля АРМ, на которых используются средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям | % | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | ИКО | ГАС Управление |
| 4 | Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на АРМ, от общего количества АРМ | % | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | ИКО | ГАС Управление |
| 5 | Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого на АРМ, от общего количества используемого программного обеспечения | % | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | ИКО | ГАС Управление |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Ед.изм | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ | осуществление текущей деятельности | Создание условий для информационного взаимодействия с государственными и муниципальными информационными системами при предоставлении государственных и муниципальных услуг | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие и техническая поддержка официального сайта муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области | осуществление текущей деятельности | Обеспечение открытости и 100% доступности официального сайта органов местного самоуправления | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения | осуществление текущей деятельности | Повышение эффективности использования средств вычислительной техники и функционирования муниципальных информационных систем за счёт лицензионной чистоты общесистемного и прикладного | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи | осуществление текущей деятельности | 100% обеспечение рабочих мест современной вычислительной и периферийной техникой | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение администрации и ее структурных подразделений справочно-правовыми системами | осуществление текущей деятельности | Обеспечение функционирования и 100% доступности пользователям информационно-справочных правовых систем | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение администрации и ее структурных подразделений средствами связи | осуществление текущей деятельности | Бесперебойное обеспечение средствами связи структурных подразделений администрации для эффективного управления | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений | осуществление текущей деятельности | Обеспечение 100% доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест | осуществление текущей деятельности | Комплексная защита информационных систем, выполнение требований законодательства по защите персональных данных и конфиденциальной информации | для мероприятий (результатов) с типом «Осуществление текущей деятельности» значения и контрольные точки не устанавливаются* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * в соответствии с Требованиями к заполнению паспорта комплекса процессных мероприятий, указанных в пункте 5 Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 21.08.2023 г. № 1074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансирования | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа "Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего: |  |  | 3059,00768 | 2850,77269 | 3050,07011 | 1704,84000 | 1767,32100 | 0,00000 | 0,00000 | 12432,01148 |
| в т.ч. за счет бюджета МО ЗАТО г. Радужный: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120240244 | 109,85280 | 100,92120 | 109,40326 | 105,00000 | 105,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 530,17726 |
|  | КУМИ | 76704100540120240244 | 146,04360 | 147,72960 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 443,77320 |
|  | Управление образования | 77004100540120240244 | 125,70480 | 147,72960 | 156,55000 | 156,55000 | 156,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 743,08440 |
| Итого по годам: |  |  | 381,60120 | 396,38040 | 415,95326 | 261,55000 | 261,55000 | 0,00000 | 0,00000 | 1717,03486 |
| 2 | Развитие и техническая поддержка официального сайта муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Администрирование официального сайта МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120250244 | 0,00000 | 96,00000 | 96,00000 | 96,00000 | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 384,00000 |
|  | СНД | 70104100540120250244 | 96,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 96,00000 |
|  | 2.2. Наполнение информацией официального сайта МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СНД | 70104100540120250244 | 498,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 498,00000 |
|  | 2.3. Покупка, продление и сопровождение программного обеспечения для обеспечения функционирования офиц.сайта МО ЗАТО г. Радужный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120250244 | 0,00000 | 147,89000 | 150,00000 | 150,00000 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 597,89000 |
|  | СНД | 70104100540120250244 | 135,02854 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 135,02854 |
| Итого по годам: |  |  | 729,02854 | 243,89000 | 246,00000 | 246,00000 | 246,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1710,91854 |
| 3 | Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120260244 | 62,64750 | 78,99800 | 152,00000 | 152,00000 | 152,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 597,64550 |
|  | СНД | 70104100540120260244 | 12,30000 | 32,82500 | 20,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 65,42500 |
|  | КУМИ | 76704100540120260244 | 41,46500 | 52,87000 | 106,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,83500 |
|  | Финансовое управление | 79204100540120260244 | 253,32000 | 212,82100 | 306,75000 | 5,60800 | 8,08900 | 0,00000 | 0,00000 | 786,58800 |
| Итого по годам: |  |  | 369,73250 | 377,51400 | 585,55000 | 157,60800 | 160,08900 | 0,00000 | 0,00000 | 1650,49350 |
| 4 | Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120270244 | 139,13747 | 107,47000 | 116,00000 | 116,00000 | 116,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 594,60747 |
|  | СНД | 70104100540120270244 | 33,44147 | 30,00000 | 30,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 93,44147 |
|  | КУМИ | 76704100540120270244 | 67,20000 | 161,18368 | 134,39000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 362,77368 |
|  | Финансовое управление | 79204100540120270244 | 18,78000 | 17,26900 | 225,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 261,04900 |
|  | 4.2. Приобретение средств вычислительной, периферийной техники и средств связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120270244 | 160,38000 | 83,53000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 243,91000 |
|  | СНД | 70104100540120270244 | 0,00000 | 123,19000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 123,19000 |
|  | КУМИ | 76704100540120270244 | 0,00000 | 142,15000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142,15000 |
|  | Финансовое управление | 79204100540120270244 | 0,00000 | 0,00000 | 100,50000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,50000 |
| Итого по годам: |  |  | 418,93894 | 664,79268 | 605,89000 | 116,00000 | 116,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1921,62162 |
| 5 | Обеспечение администрации и ее структурных подразделений справочно-правовыми системами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120280244 | 231,00000 | 277,20000 | 297,00000 | 297,00000 | 297,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1399,20000 |
| Итого по годам: |  |  | 231,00000 | 277,20000 | 297,00000 | 297,00000 | 297,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1399,20000 |
| 6 | Обеспечение администрации и ее структурных подразделений средствами связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120290244 | 244,57547 | 270,80604 | 299,59674 | 304,00000 | 304,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1422,97825 |
|  | СНД | 70104100540120290244 | 3,90735 | 5,59273 | 9,00000 | 1,68200 | 1,68200 | 0,00000 | 0,00000 | 21,86408 |
|  | КУМИ | 76704100540120290244 | 31,94246 | 31,16672 | 39,93000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 103,03918 |
|  | Финансовое управление | 79204100540120290244 | 28,53723 | 26,54822 | 39,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 94,78545 |
| Итого по годам: |  |  | 308,96251 | 334,11371 | 388,22674 | 305,68200 | 305,68200 | 0,00000 | 0,00000 | 1642,66696 |
| 7 | Обеспечение доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120300244 | 106,74000 | 130,90800 | 148,00000 | 148,00000 | 148,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 681,64800 |
|  | СНД | 70104100540120300244 | 57,52999 | 57,96000 | 62,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 177,48999 |
|  | КУМИ | 76704100540120300244 | 34,54000 | 41,18000 | 42,13000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 117,85000 |
|  | Финансовое управление | 79204100540120300244 | 37,44000 | 37,99000 | 42,20000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 117,63000 |
| Итого по годам: |  |  | 236,24999 | 268,03800 | 294,33000 | 148,00000 | 148,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1094,61799 |
| 8 | Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО ЗАТО г. Радужный, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120310244 | 119,74900 | 51,81390 | 0,00000 | 114,00000 | 114,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 399,56290 |
|  | 8.2. Аттестация рабочих мест, разработка пакета организационно-распорядительной документации, разработка модели угроз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120310244 | 195,00000 | 162,75000 | 146,83321 | 0,00000 | 60,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 564,58321 |
|  | 8.3. Приобретение средств антивирусной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | 70204100540120310244 | 46,05500 | 52,43000 | 42,28690 | 59,00000 | 59,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 258,77190 |
|  | СНД | 70104100540120310244 | 1,99000 | 1,89000 | 2,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5,88000 |
|  | КУМИ | 76704100540120310244 | 14,50000 | 13,27000 | 16,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 43,77000 |
|  | Финансовое управление | 79204100540120310244 | 6,20000 | 6,69000 | 10,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 22,89000 |
| Итого по годам: |  |  | 383,49400 | 288,84390 | 217,12011 | 173,00000 | 233,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1295,45801 |
| Итого по учреждениям: |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Администрация |  |  | 1415,13724 | 1560,71714 | 1557,12011 | 1541,00000 | 1601,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| СНД |  |  | 838,19735 | 251,45773 | 123,30000 | 1,68200 | 1,68200 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| КУМИ |  |  | 335,69106 | 589,55000 | 488,95000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Финансовое управление |  |  | 344,27723 | 301,31822 | 724,15000 | 5,60800 | 8,08900 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| Управление образования |  |  | 125,70480 | 147,72960 | 156,55000 | 156,55000 | 156,55000 | 0,00000 | 0,00000 |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации (муниципального учреждения, организации)) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1: Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие и обеспечение функционирования муниципального сегмента СМЭВ |  |  |  |  |
|  | контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| Задача 2: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с использованием информационных и телекоммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие и техническая поддержка официального сайта муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области |  |  |  |  |
|  | контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| Задача 3: Развитие технической и технологической основы становления информационного общества |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение и сопровождение лицензионного общесистемного и прикладного программного обеспечения |  |  |  |  |
|  | контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| 4 | Приобретение, обновление и содержание средств вычислительной, периферийной техники и средств связи |  |  |  |  |
|  | контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| 5 | Обеспечение администрации и ее структурных подразделений справочно-правовыми системами |  |  |  |  |
|  | контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| 6 | Обеспечение администрации и ее структурных подразделений средствами связи |  |  |  |  |
|  | контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| 7 | Обеспечение доступа к сети Интернет администрации и ее структурных подразделений |  |  |  |  |
|  | контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |
| Задача 4: Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе |  |  |  |  |  |
| 8 | Приобретение оборудования и программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности, аттестации информационных систем и автоматизированных рабочих мест |  |  |  |  |
|  | контрольные точки не устанавливаются | - | Цветкова Е.Е., нач.ИКО | - | - |

6. Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

«Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паспорт муниципальной программы | постановление | Об утверждении Муниципальной программы «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 07.11.2023 № 1482 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/38792/ |
| 2 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 02.02.2024 № 136 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/39583/ |
| 3 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 25.03.2024 № 381 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/40031/ |
| 4 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 08.11.2024 № 1470 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/41968/ |
| 5 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 27.12.2024 № 1732 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42414/ |
| 6 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 27.02.2025 № 236 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/42763/ |
| 7 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 23.07.2025 № 886 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/43778/ |
| 8 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 21.10.2025 № 1388 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/44403/ |
| 9 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 30.12.2025 № 1776 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/44926/ |
| 10 | Паспорт муниципальной программы | постановление | О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на период 2024-2030гг. | от 30.01.2026 № 137 | ИКО | https://www.raduzhnyi-city.ru/regulatory/mpa/45091/ |

ИКО - информационно-компьютерный отдел администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области