1

	Приложение 

к постановлению администрации 
города ЗАТО г. Радужный

от «17» апреля 2015 г. № _602___


П Л А Н

подготовки и проведения комплексной технической проверки 
готовности системы оповещения населения 
ЗАТО г. Радужный
18 мая 2015 года 

	Цель проверки:
	проверка работоспособности технических средств оповещения и средств сопряжения с сетями вещания, готовности дежурных служб ОАО   «Городской узел связи     г. Радужный» и ЕДДС города к включению системы централизованного оповещения и проведению оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.



	Вид проверки:
	практическое включение системы оповещения населения с передачей по сетям вещания речевого сообщения о порядке оповещения населения в чрезвычайных ситуациях.



	Время проверки:
	с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 18 мая 2015 года.   



	
	

	№
п/п
	Мероприятие
	Срок 
проведения
	Кто проводит
	Отметка о выполнении

	1.
	Организационное заседание комиссии.
	11.05.15
	Председатель комиссии
	

	2.
	Проверка выполнения организационных и технических мероприятий по предотвращению несанкционированных запусков АСЦО ГО.
	12.05.15
	Члены 
комиссии
	

	3.
	Информирование населения города о предстоящей комплексной технической проверке готовности системы оповещения.
	13-17.05.15
	МКУ «УГОЧС»
	

	4.
	Комплексная техническая  проверка готовности системы оповещения населения  ЗАТО г. Радужный.
	18.05.15
	Члены 
комиссии
	

	5.
	Обобщение результатов проверки, подготовка акта комплексной проверки.
	19-22.05.15
	Председатель и члены 
комиссии
	


Начальник  МКУ «УГОЧС» ЗАТО  г. Радужный  










               А.И. Працонь


