	
	Приложение

к решению Совета народных депутатов

ЗАТО г.Радужный

от     02.06.2014 г. № 8/34



           Приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
от 21.05.2012 г. № 9/47

(в новой редакции)

Инвестиционная программа

ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на период  с 01.10.2012 г. по 01.10.2015 г.

1.Паспорт

	Наименование Программы
	Инвестиционная программа ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на период с 01.10.2012 г. по 01.10.2015 г.

	Законодательная база для разработки Программы
	•   Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса

•   Приказ Министерства регионального развития  Российской Федерации от 10 октября 2007 г. №99. об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

•  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры закрытого административно - территориального образования г.Радужный Владимирской области на 2012 – 2017 годы и на период до 2020 года. 

▪    Техническое задание на разработку инвестиционной программы ЗАО «Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО г. Радужный на 2012-2014 гг.


	Заказчики программы
	Администрация  ЗАТО г.Радужный 

	Основные разработчики 

Программы
	МКУ «ГКМХ»

ЗАО «Радугаэнерго»

	Исполнители мероприятий Программы
	ЗАО «Радугаэнерго»

МКУ «ГКМХ»

	Цели Программы
	•   Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями

•   Постоянное поддержание качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

•   Обеспечение доступности для потребителей ЗАО «Радугаэнерго»

• Рациональное использование источников питьевой воды

	Задачи Программы
	  •  Повышение качества и надежности водоснабжения потребителей;

• Развитие инфраструктуры объектов, обеспечивающих добычу и подачу питьевой воды населению;

• Рациональное использование энергетических ресурсов путем развития и реконструкции системы водоснабжения ЗАТО г.Радужый;

• Создание условий и обеспечение инвестиционной привлекательности г.Радужный для жилищного строительства;

• Развитие производственной базы водоснабжающего предприятия, повышение эффективности его работы;

• улучшение экологической ситуации.



	Мероприятия программы
	     • мероприятия по повышению качества и надежности  водоснабжения  потребителей;

    •мероприятия для постоянного поддержания 

качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

    •мероприятия  для рационального использования источников  питьевой воды

Перечень мероприятий приведен в разделе 5 программы

	Сроки реализации Программы 


	С 01.10.2012 г. по 01.10.2015 г.

	Объемы финансирования Программы
	Всего :

 15481,72 тыс.руб., в том числе:

С 01.10.2012 г. по 01.10.2013 г. – 6176,23 тыс. руб.

С 01.10.2013 г. по 01.10.2014 г. – 6437,03  тыс. руб.

С 01.10.2014 г. по 01.10.2015 г. –  2868,46 тыс. руб.



	Источники финансирования Программы
	•   Собственные средства 4723,54 тыс.руб., 

  в т.ч.  надбавка к тарифу на холодную воду  4723,54 тыс.руб.

• Средства городского бюджета 10758,18 тыс. руб.



	Ожидаемые результаты выполнения Программы
	•   Повышение качества и надежности водоснабжения  населения города и предприятий ЗАТО г.Радужный



	Контроль за ходом и реализацией Программы
	• Администрация ЗАТО г.Радужный


2. Анализ существующего состояния системы водоснабжения 
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Система водоснабжения г. Радужного, включающая водозаборные сооружения из подземного водоисточника, водоотводные сооружения, а также водопроводные разводящие сети рассчитана на производительность 6653,0 м3/сутки или 2428 тыс. м³/год. Основной эксплуатируемый водоносный горизонт в районе г. Радужного имеет сложные гидрохимические условия. Вода пресная, гидрокарбонатная магниево-кальциевая. Подземные воды в водоносном горизонте имеют повышенное содержание железа и фтора, превышающее ПДК (предельно-допустимую концентрацию). Вода в целом соответствует хозяйственно-питьевым требованиям, за исключением повышенного содержания фтора и предельно допустимой величины жесткости. 

Схема водозабора следующая: вода из скважин насосами первого подъема по сборным водоводам поступает в резервуары чистой воды емкостью 2х2000 м3, расположенные на площадке водопроводных сооружений, откуда насосами УВС - III   подъема  подается в водовод, далее в водопроводную сеть города и промышленные площадки.  Протяженность сетей водоснабжения – 41,9 км. 

Существующие трубопроводы имеют значительные загрязнения (осадки избыточного железа в заниженных местах). Водовод проложен в болотистой местности в агрессивной почве, что сокращает срок его эксплуатации. Существующая конструкция водовода от УВС-III до жилой зоны города (квартала 9 и квартала 1)  значительно изношена, износ составляет 90%. 

В целях поддержания качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, рационального использования источников питьевой воды программой предусмотрены мероприятия по реконструкции сетей холодного водоснабжения.

В настоящее время на водозаборе имеется 11 скважин, введенных в эксплуатацию в 1972-1977 годах, отбирающих воду из клязьминско-ассельского водоносного горизонта. Одна скважина (№ 3) не действует по техническим причинам. В плохом состоянии находится ряд скважин, пробуренных в 70-е годы (№№ 1, 2, 4, 6), которые в связи со сложными технико-горно-гидрогеологическими условиями практически невозможно отремонтировать. При производительности скважины 25м3/ч или 600 м3/сут. для водозабора 6653,0 м3/сут. требуется 12 рабочих и 4 резервных (в т.ч. наблюдательных) скважин. Всего 16 скважин.

Таким образом  в районе водозабора г. Радужный необходимо строительство 5-ти дополнительных эксплуатационных скважин.

         С вводом в эксплуатацию 5-ти дополнительных эксплуатационных скважин в районе действующего водозабора ЗАТО г. Радужный будет достигнуто  надежное обеспечение потребностей населения и предприятий     ЗАТО г. Радужный в питьевой воде, создание условий  и обеспечение инвестиционной привлекательности г. Радужный для жилищного строительства, развитие производственной базы водоснабжающего предприятия, повышение эффективности его работы.

Ожидаемый конечный результат от реализации программы позволит обеспечить повышение эффективности, качества и надежности работы систем водоснабжения. 

3. Целевые индикаторы

           Программой  установлены следующие  целевые индикаторы, достигаемые при ее реализации 

	Целевые индикаторы
	На 01.10.2013 г.
	На 01.10.2014г.
	На 01.10.2015 г.

	Износ сетей и сооружений водоснабжения
	90,0
	88,5
	87,2

	Уровень потерь, %:

- в сетях водоснабжения
	11,11
	11,11
	10,8

	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %
	67,2
	66,0
	65,0

	Рентабельность деятельности, %
	2,6
	2,65
	2,7


Оценка  состояния предприятия за предшествующие три года по целевым индикаторам

	Целевые индикаторы
	2009
	2010
	2011

	Износ сетей и сооружений водоснабжения
	89,6
	91,5
	93,3

	Уровень потерь, %:

- в сетях водоснабжения
	11,10
	11,4
	11,7

	Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, %
	71,7
	70,2
	69,2

	Рентабельность деятельности, %
	-
	-
	-


     Целевые индикаторы повышения качества питьевой воды

	Целевые индикаторы
	На 01.10.2013 г.
	На 01.10.2014г.
	На 01.10.2015 г.

	Соответствие качества питьевой воды санитарным нормам, %
	90
	93
	95


4. Общая характеристика водоснабжающего предприятия

4.1 Закрытое акционерное общество «Радугаэнерго» является  специализированным многопрофильным  предприятием. Миссия предприятия заключается в оказании услуг по снабжению тепловой и электрической энергией, питьевой водой и природным газом, а также в выполнении заказов на проведение строительно-монтажных, проектных и пуско-наладочных работ на энергообъектах. Высокий уровень профессиональной подготовки руководителей, специалистов и рабочих позволяет  успешно решать сложные  производственные задачи, стоящие перед предприятием. Многолетний практический опыт работников по эксплуатации энергообъектов способствует своевременному и качественному  обеспечению потребителей энергоресурсами. Благодаря оснащению производственно-технической базы предприятия современным оборудованием, приборами и оснасткой, применению передовых технологий и высокой организации труда обеспечивается  высокое качество производства продукции (выполнения работ, оказания услуг).     

На предприятии внедрен стандарт предприятия СТП 02.036-2003 «Система менеджмента качества в строительстве».

         Контроль за качеством, выполняемых структурными подразделениями предприятия монтажных и наладочных работ,  осуществляется в соответствии с действующим   «Положением по контролю качества монтажных и наладочных работ».

               4.2  Дата государственной регистрации предприятия –    08 января  2003  года;    Государственный регистрационный   номер – 1033303400140;  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

           серия 33   № 000246764  выдано Межрайонной инспекцией МНС РФ №10 по Владимирской области.

              4.3 Предприятие  является юридическим лицом, коммерческой организацией, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать со своим наименованием, штамп, фирменные бланки, фирменное наименование, товарный знак.

             4.4 Основными видами деятельности предприятия в части водоснабжения являются:

          - недропользование (добыча пресных подземных вод);

          - водопользование (водоснабжение, водопотребление и водоотведение);

          - выполнение проектных работ;
          - выполнение строительно-монтажных работ;

          - общестроительная деятельность (выполнение строительно-монтажных, проектных работ, инженерных изысканий, производство строительных материалов, конструкций и изделий из железобетона);

- и другие виды деятельности.

  4.5  Предприятие  имеет следующие лицензии:

             Лицензия на право пользования недрами серия ВЛМ номер 51199 ВЭ с целевым назначением и  видами работ: добыча пресных подземных вод для хозяйственно-производственных нужд ЗАО «Радугаэнерго» и водоснабжения других предприятий и организаций г. Радужный. Выдана Главным управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Владимирской области. Срок действия с учетом изменений к лицензии от 4 августа 2010 года № 1943ц/ВЛМ 51199 ВЭ по 01 августа 2020 года.
                  Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 31.12.2012 г.  гос. рег. № 33-09.01.01.023-К-РСБХ-С-2012-00376/00. Срок действия до 31.12.2017 г.

              Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0082.05-2010-3308004388-С-107, выдано 29.04.2014 г. некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией «Объединение строителей Владимирской области».

             Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П-036(3)-02042013, выдано 02.04.2013 г. некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией «Объединение проектировщиков Владимирской области».

4.6.Руководители предприятия:

Генеральный директор - Билык Юрий Григорьевич, тел. (49254) 3-29-93, 

факс (49254) 3-29-03;

Главный инженер – Мартынов Владимир Иванович, тел. (49254) 3-10-22, 

факс (49254) 3-29-03;

Зам. генерального директора по экономике и финансам – Васильева Любовь Ивановна, тел. (49254) 3-29-61, факс (49254) 3-29-03.

Почтовый адрес:  Российская Федерация, 600910, Владимирская обл., г.Радужный,  а/я 1124.

5. Мероприятия по развитию системы водоснабжения

  1.Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый  план земельного участка №23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым  номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный.

  2.Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 (поклонный крест) до ПГ-10 (многоквартирный дом №15  квартал 1).

3. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2

4. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от  ПГ-12 до ВК-10-3 (здание ПУ-14)  квартала 17.

5. Реконструкция ВК 59 у жилого дома № 34, 3 квартала.

6. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК -10-5 (КНС -17) до ВК-10-6 (здание ГИБДД),  квартала 17.

7. Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-38 до ВК-31А у жилого дома 21, 1 квартала.

6. Объемы и источники финансирования, сроки реализации инвестиционной программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финансирования
	Стоимость проекта, тыс.руб. (без НДС)

	С 01.10.2012 г. по 01.10.2013 г.  

	
	
	
	

	1.
	Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый  план земельного участка №23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым  номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный
	Средства городского бюджета
	4206,092

	2.
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-9 (поклонный крест) до ПГ-10 (многоквартирный дом №15  квартал 1)
	Надбавка к тарифу на водоснабжение


	1028,0



	ВСЕГО на  период с 01.10.2012 г. по 01.10.2013 г.
	
	5234,092

	в том числе:
	Надбавка к тарифу на водоснабжение
	1028,0

	
	Средства городского бюджета
	4206,092

	С 01.10.2013 г. по 01.10.2014 г.

	1.
	Строительство пяти дополнительных эксплуатационных скважин, кадастровый  план земельного участка №23/04-80 от 17.12.04 площадью 47330 кв. м с кадастровым  номером 33:23:000122:0014 для строительства пяти водозаборных скважин в районе УВС-3 подъема водозаборных сооружений г. Радужный
	Средства городского бюджета
	4049,71

	2.
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК-1с (ЦДМ) до ПЧ-2
	Надбавка к тарифу на водоснабжение
	1405,4

	ВСЕГО  на период с 01.10.2013 г. по 01.10.2014 г.
	
	5455,11

	в том числе:
	Надбавка к тарифу на водоснабжение
	1405,4

	
	Средства городского бюджета
	4049,71

	С 01.10.2014 г. по 01.10.2015 г.

	1.
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от  ПГ-12 до ВК-10-3 ( здание ПУ-14)  квартала 17
	Надбавка к тарифу на водоснабжение
	1569,6

	2.
	Реконструкция ВК 59 у жилого дома № 34, 3 квартала
	Средства городского бюджета
	98,0

	3.
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ВК -10-5 (КНС -17) до ВК-10-6 (здание ГИБДД),  квартала 17


	Средства городского бюджета
	169,7

	4.
	Реконструкция сетей холодного водоснабжения от ПГ-38 до ВК-31А у жилого дома 21, 1 квартала
	Средства городского бюджета
	593,6

	ВСЕГО на период с 01.10.2014 г. по 01.10.2015 г.
	
	2430,9

	в том числе:
	Надбавка к тарифу на водоснабжение
	1569,6

	
	Средства городского бюджета
	861,3

	ИТОГО на период с 01.10.2012 г. по 01.10.2015 г.
	
	13120,102

	в том числе:
	Надбавка к тарифу на водоснабжение
	4003,0

	
	Средства городского бюджета
	9117,102


7. График платежей (без учета  НДС)

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм.
	Всего
	С 01.10.2012 г. по 01.10.2013 г.
	С 01.10.2013 г. по 01.10.2014 г.
	С 01.10.2014 г. по 01.10.2015 г.

	1.
	Платежи по проекту
	тыс. руб.
	13120,102
	5234,092
	5455,11
	2430,9

	
	
	%
	100,0
	39,9
	41,6
	18,5

	2.
	Внедрение объекта
	тыс. руб.
	13120,102
	5234,092
	5455,11
	2430,9

	
	
	%
	100,0
	39,9
	41,6
	18,5


8. Структура инвестиционных затрат (с учетом НДС)

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм
	Всего
	С 01.10.2012 г. по 01.10.2013 г.
	С 01.10.2013 г. по 01.10.2014 г.
	С 01.10.2014 г. по 01.10.2015 г.

	1.
	Проектно-изыскательские (проектные) работы
	тыс. руб
	-
	-
	-
	-

	2.
	Оборудование
	тыс. руб
	-
	-
	-
	-

	3.
	Строительно-монтажные работы
	тыс. руб
	15481,72
	6176,23
	6437,03
	2868,46

	4.
	Пуско-наладочные работы
	тыс. руб
	-
	-
	-
	-

	5.
	Смета затрат
	тыс. руб
	15481,72
	6176,23
	6437,03
	2868,46


9. Источники финансирования инвестиционной программы  (с НДС)         

	N п/п
	Показатель
	Ед. изм
	Всего
	С 01.10.2012 г. по 01.10.2013 г.
	С 01.10.2013 г. по 01.10.2014 г.
	С 01.10.2014 г. по 01.10.2015 г.

	1.
	Собственные средства, направленные на финансирование проекта, в т. ч.:
	тыс. руб
	4723,54
	1213,04
	1658,37
	1852,13

	1.1
	Поступления от хозяйственной деятельности предприятия в период реализации инвестиционной программы (надбавка к тарифу на водоснабжение)
	тыс. руб
	4723,54
	1213,04
	1658,37
	1852,13

	2.
	Средства городского бюджета
	тыс. руб.
	10758,18
	4963,19
	4778,66
	1016,33

	3.
	Итого
	тыс. руб.
	15481,72
	6176,23
	6437,03
	2868,46


10. Расчет тарифных последствий от  осуществления планируемых инвестиций

(без НДС)

	№ п/п
	Показатели
	2010 год Факт
	2011 год Факт
	2012 год 

План
	2013 год 

План
	2014 год

План
	2015 год

Прогноз

	
	
	
	
	с 01.01.
	с 01.07.
	с 01.09.
	с 01.10.
	с 01.01
	с 01.07
	с 01.10
	с 01.01
	с 01.07
	с 01.10
	с 01.01
	с 01.07

	1.
	Объем реализации услуг, тыс.куб.м
	1461,2
	1290,2
	1341,5
	1270,219
	1207,478
	
	

	2.
	Затраты, тыс.руб.
	20998,1
	22435,5
	22194,18
	24565,5
	24309,39
	
	

	3.
	Прибыль, тыс.руб.
	-2221,9
	-3433,0
	566,17
	558,74
	630,81
	
	

	4.
	Необходимая валовая выручка (НВВ), тыс.руб.
	18776,2
	19002,5
	22760,35
	25124,25
	24940,2
	
	

	5.
	Тариф, руб./куб.м
	12,85
	14,96
	14,96
	16,46
	16,97
	16,97
	16,97
	19,78
	19,78
	19,78
	20,65
	20,65
	20,65
	

	6.
	Инвестиционная составляющая в тарифе,  тыс.руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	1028,0
	1405,4
	1569,6

	7.
	Объем реализации для расчета инвестиционной надбавки, тыс.куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	1017,8
	1270,219
	1341,5

	8.
	Надбавка к тарифу, руб./куб.м
	-
	-
	-
	-
	-
	1,01
	1,1
	1,17

	9.
	Тариф с учетом надбавки, руб./куб.м
	12,85
	14,96
	14,96
	16,46
	16,97
	17,98
	17,98
	20,79
	20,88
	20,88
	21,75
	21,82
	21,82
	

	10.
	Динамика тарифа к предыдущему периоду, %
	109,6
	116,4
	100
	110,0
	103,1
	106,0
	100
	115,6
	100,4
	100
	104,2
	100,3
	100
	


11. Риски реализации инвестиционной программы

Оценка рисков осуществляется в целях обеспечения  устойчивости реализации инвестиционной  программы  и обеспечения достижения результатов в указанные в программе сроки.

          Факторы риска могут быть объективные и субъективные.

 
а) объективные: экономическая ситуация, инфляция, и как следствие – недофинансирование инвестиционной программы.

 
б) субъективные: производственный потенциал, организация труда, техническая оснащенность.

          По мере осуществления  инвестиционной  программы  должна  быть предусмотрена система сбора и обработки информации о меняющихся условиях его реализации  и соответствующей корректировке. Исключена возможность нецелевого использования средств.                                                                                                                                       

