Приложение 

к постановлению администрации 

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 13  апреля 2017 г. № 519___

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории городских лесов 

ЗАТО г.Радужный в 2017 году

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	Сумма

(руб)
	Источник финансирования
	Приме-чание

	1.
	Обследование территории 1,3,9 кварталов на предмет выявления наиболее опасных деревьев
	МКУ «ГКМХ»
МКУ «Дорожник»
МУП «ЖКХ»


	до 15.05.2017
	
	
	

	2.
	Обследование территории городских лесов на предмет выявления наиболее пожароопасных участков, наличия сухостойной и ветровальной древесины, прохождения лесных автомобильных дорог, определения состояния межквартальных просек
	МКУ «УГОЧС», ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 66 МЧС России»,

МКУ «Дорожник», 

МКУ «ГКМХ»

	до 15.05.17.
	
	
	

	3

	Создание минерализованных полос по кромке лесного массива, примыкающего к застроенной части 1 и 3 кварталов ЗАТО г.Радужный

	МКУ «Дорожник», МКУ «УГОЧС», 
МКУ «ГКМХ»
	до 30.05.17

	60000
	п.5 подпрограммы"Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области"

	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Срок исполнения
	Сумма

(руб)
	Источник финансирования
	Приме-чание

	4.
	Уход за созданными минерализованными полосами в течение пожароопасного периода
	МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»
	в течение пожароопас-ного периода
	60000
	п.5 подпрограммы"Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области"


	

	5.
	Уборка сухостойной и ветровальной древесины, в том числе:
	МБУК «ПКиО»
МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»

МУП «ЖКХ»


	до 15.05.17

	100000

	п.4 подпрограммы "Городские леса ЗАТО г.Радужный Владимирской области"

	

	5.1.
	- в лесопарковой зоне
	
	
	
	
	

	5.2.
	- зоне расположения котельной, УВС-3 подъема, ТП-110
	ЗАО «Радугаэнерго»
	до 15.05.17

	
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	

	6.
	Осмотр (при необходимости ремонт) подъездных путей к ливневым очистным сооружениям (ЛОС) в лесопарковой зоне для обеспечения подъезда автомобилей для забора воды
	МКУ «УГОЧС», ФГКУ «Специальное управление ФПС

№ 66 МЧС России»
МКУ «Дорожник»
МКУ «ГКМХ»
	до 15.05.17
	
	
	

	7.
	Осмотр (при необходимости ремонт) подъездных путей к пожарному водоему в 10 квартале возле ОССГ для обеспечения подъезда большегрузных автомобилей для забора воды
	
	до 15.05.17
	
	
	

	8.
	Осмотр (при необходимости ремонт) дополни-тельных пожарных водоемов в непосредственной близости к лесному массиву:

     -
демонтированный «Онкодиспансер»             в 3 квартале;

     -
в районе ГСК-6.
	
	до 15.05.17
	
	
	

	9.
	Осмотр (при необходимости очистка)                      от кустарника и мелколесья охранной зоны ЛЭП 110 кВ
	ЗАО «Радугаэнерго»
	до 30.05.17
	
	Средства ЗАО «Радугаэнерго»
	

	10.
	Очистка от кустарника и мелколесья магистральной теплосети от котельной в квартале 13/20 до ЦТП-3
	ЗАО «Радугаэнерго»
	03.06.17 г.
	
	Средства организации
	

	11.
	Устройство противопожарных шлагбаумов в местах прохождения лесных автомобильных дорог
	МУП «Благоустройство»
МКУ «Дорожник»,
	15.05.17 г.
	
	Средства организации
	

	12.
	Подготовка и содержание в готовности грузовых автомобилей с цистернами для подвоза воды
	МКУ «Дорожник», МУП «ВКТС»
	в течение пожароопас-ного периода
	
	Средства организации
	

	13.
	Обустройство наиболее посещаемых населением мест отдыха в лесном массиве
	МБУК «ПКиО»
	в течение пожароопас-ного периода


	
	Средства организации
	


