PAGE  

                                                                   Приложение  № 1
                                                                                                                                                                 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 
                                                                                                                                                                     от  17.07.2015 г.  № 1141
ПЛАН

построения (развития) АПК «Безопасный город» на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

	№
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок выполнения
	Финансовые средства
	Результаты
	Примеча-ние

	1. 
	Издание постановления администрации ЗАТО г. Радужный 
о построении (развитии) АПК на территории ЗАТО г.Радужный и создании межведомственной рабочей группы (МРГ) для обеспечения координации работ по развертыванию АПК БГ, назначение заказчика по АПК БГ.
	Администрация ЗАТО                   г. Радужный,
МКУ "УГОЧС" ЗАТО 
г. Радужный
	До 01.08.2015
	-
	1. Постановление администрации.

2. Создание МРГ для обеспечения координации работ по развертыванию АПК на территории ЗАТО г. Радужный 
	Методи-ческие рекомен-дации МЧС России (Приложе-ние 1.1)

	2. 
	Внесение изменений в муниципальную  программу «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы» в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК на территории ЗАТО г.Радужный.
	Администрация ЗАТО г.Радужный, МКУ «УГОЧС» ЗАТО                   г. Радужный, 

МКУ «ГКМХ» 
	01.10.2015
	-
	Постановление администрации ЗАТО г. Радужный  по внесению изменений в муниципальные  программы в части включения мероприятий по созданию построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории ЗАТО г. Радужный.
	Методи-ческие рекомен-дации МЧС России  

(п. 2.4.)

	3. 
	Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС ЗАТО г. Радужный, ДДС организаций города, необходимых для функционирования АПК.
	Администрация ЗАТО г.Радужный, организации города, необходимые для функционирова-ния АПК.
	Постоянно
	Бюджет города
	1.План развития и совершенствования ЕДДС ЗАТО г.Радужный;

2. План мероприятий по совершенство-ванию служб, взаимо-действующих с АПК 
	Методи-ческие рекомен-дации МЧС России 

(п. 3.1. и 3.2.)

	4. 
	Согласование технического задания на проектирование АПК, подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК БГ.
	Заказчик
	В соответствии с Планом Владимирской области
	Софинанси-рование с областным бюджетом
	Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта.
	Методи-ческие рекомен-дации МЧС России

(п. 4.1.)

	5. 
	Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК.
	Администрация ЗАТО г.Радужный, МКУ "УГОЧС" ЗАТО г.Радужный
	-
	-
	Пакет документов для получения субсидии
	Методи-ческие рекомен-дации МЧС России

(п. 2.4.)

	6. 
	Разработка технического задания на проведение работ по созданию АПК, подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ.
	Заказчик
	В соответствии с Планом Владимирской области 
	Софинанси-рование с областным бюджетом
	Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК 
	Методи-ческие рекомен-дации МЧС России 

(п. 4.3.)

	7. 
	Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК .

	Администрация ЗАТО г.Радужный, МКУ "УГОЧС" ЗАТО г.Радужный
	В соответствии с Планом УМЦ ГОЧС Владимирской области 
	-
	
	Методи-ческие рекомен-дации МЧС России 

(п. 3.1.)

	8. 
	 Построение (развитие) АПК (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ).
 
	Исполнитель работ
	Согласно плана построения АПК Владимирской области
	-
	АПК 
	Методи-ческие рекомен-дации МЧС России (Раздел 5).

	9. 
	Проведение приемочных испытаний АПК БГ, ввод в эксплуатацию АПК  на территории ЗАТО г. Радужный образования.
	Администрация ЗАТО г.Радужный

МКУ "УГОЧС" ЗАТО г.Радужный, Исполнитель работ
	По завершению работ
	-
	1. Акт сдачи-приемки АПК БГ;

2. Акт ввода в эксплуатацию;

3. Постановление администрации ЗАТО г. Радужный о вводе в эксплуатацию АПК .
	Методи-ческие рекомен-дации МЧС России

(п. 5.3.)

	10. 
	Проведение обучения персонала АПК.
	Администрация ЗАТО г.Радужный, МКУ "УГОЧС" ЗАТО г.Радужный, ФОИВ
	В соответствии с Планом УМЦ ГОЧС Владимирской области
	-
	Обучение персонала ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК  
	Методи-ческие рекомен-дации МЧС России 

(п. 3.1.)

	11. 
	Информирование населения ЗАТО г.Радужный о вводе АПК 
	Администрация ЗАТО г.Радужный
	На всех этапах
	-
	Проведение рекламно-информационных компаний по информированию населения о создании АПК на территории ЗАТО г.Радужный
	


        Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный                                А.И. Працонь

